**Backlog Sprint 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número | Historia de Usuario | |
| HU-001 | Como visitante, quiero ver un banner llamativo al inicio de la página para una buena primera impresión. | |
| HU-002 | Como visitante, quiero ver información breve del local para entender rápidamente de qué trata. | |
| HU-003 | Como cliente, quiero ver categorías de productos en la página principal para entender la oferta. | |
| HU-008 | Como visitante con móvil Quiero que la página se adapte a mi dispositivo móvil para una navegación fluida |
| HU-009 | Como visitante del sitio web Quiero acceder fácilmente al menú de navegación para explorar secciones sin desplazarme mucho | |
| HU-011 | Como administrador, quiero poder crear, editar, actualizar y eliminar productos del menú. | |
| HU-012 | Como administrador, quiero poder crear, editar, actualizar y eliminar categorías para organizar los productos. | |
| HU-013 | Como usuario (cliente, administrador o empleado), quiero iniciar sesión y que el sistema reconozca mi rol. | |
| HU-027 | Como cliente, quiero realizar el pago a través de un método de pago seguro (Transbank o Webpay). | |
| HU-028 | Como cliente, quiero que el sistema valide si el pago ha sido exitoso. | |

1. El team scrum define el esfuerzo de realizar las tareas de las historias de usuario utilizando como patrón la historia de usuario . El valor asignado a cada historia de usuario se obtiene de la técnica planning poker.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Historia** | **Valor** | **Esfuerzo** | **Horas** |
| HU-001 | 8 | 1.6 veces mayor a crear la HU-008 | 14.4 |
| HU-002 | 5 | Es igual a crear la HU-003 | 9 |
| HU-003 | 5 | Es igual a crear la HU-003 | 9 |
| HU-008 | 5 | Es igual a crear la HU-008 | 9 |
| HU-009 | 6 | 1.2 veces mayor a crear la HU-008 | 10.8 |
| HU-011 | 10 | 2 veces mayor a crear la HU-008 | 18 |
| HU-012 | 10 | 2 veces mayor a crear la HU-008 | 18 |
| HU-013 | 8 | 1.6 veces mayor a crear la HU-008 | 14.4 |
| HU-027 | 12 | 2.4 veces mayor a crear la HU-008 | 21.6 |
| HU-028 | 10 | 2 veces mayor a crear la HU-008 | 18 |