**ACTA DE DAILY MEETING**

| **Fecha:** | 21-10-2024 | | **Inicio** | 21-10-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lugar:** | Meet google | | **Término** | 21-10-2024 |
| **Tipo Reunión** | **Presencial** |  | **Virtual** | **x** |
| **N°** | 002 | | | |

| **Participantes** | **Funciones** |
| --- | --- |
| Maria rojas y Daniel rebolledo | Product Owner |
| Maria rojas y Daniel rebolledo | Scrum Master |
| Maria rojas y Daniel rebolledo | Team Scrum |

1. **Agenda:**

| **Nº** | **Tema** |
| --- | --- |
| 1 | la revisión y mejora del diseño de la página principal |
| 2 | Pruebas internas |
| 3 | Revisión de avances |

1. **Desarrollo de la Reunión**

| En esta etapa, se integró Django, permitiendo la transición de un sistema estático a uno dinámico. Las tareas completadas incluyen:  **Configuraciones iniciales:**  ● Creación del modelo de datos de categorías y usuarios.  ● Encriptación de contraseñas mediante hash.  ● Poblar la base de datos con las categorías.  **Desarrollo de la aplicación Store (tienda):**  ● Configuración y creación del modelo de datos de productos.  ● Población de productos.  ● Listar productos en la homepage y la tienda.  ● Filtrado por categoría.  ● Implementación del detalle del producto con mejoras en su diseño.  ● Manejo de stock.  ● Paginación y búsqueda en la tienda.  ● Creación del modelo de datos para variantes de productos.  **Carrito de compras:**  ● Desarrollo de la aplicación Cart.  ● Diseño mejorado de la página.  ● Creación de modelos de datos para Cart y Cart\_items.  ● Funcionalidades completas del carrito (agregar, modificar y eliminar productos).  **Usuarios:**  ● Creación de formularios para registro e inicio de sesión.  ● Implementación de mensajes de alerta.  ● Activación de cuentas mediante correo electrónico.  ● Restablecimiento de contraseña.  ● Validaciones a través de correo electrónico.  ● Creación de vista y funcionalidades para el perfil de usuario.  **Administración:**  ● Desarrollo de vistas para la administración de productos, categorías y pedidos.  ● Implementación de CRUD para productos y categorías.  ● Listado, búsqueda y paginación de pedidos.  ● Funcionalidad para cambiar el estado de pedidos y eliminarlos. |
| --- |