**Review Sprint**

| **Fecha:** | 22-10-2024 | | **Inicio** | 22-10-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lugar:** | Meet google | | **Término** | 22-10-2024 |
| **Tipo Reunión** | **Presencial** |  | **Virtual** | **x** |
| **Tema** | Funcionalidades del Sprint 2 | | | |

| **Participantes** | **Funciones** |
| --- | --- |
| Maria rojas y Daniel rebolledo | Product Owner |
| Maria rojas y Daniel rebolledo | Scrum Master |
| Maria rojas y Daniel rebolledo | Team Scrum |
| Maria rojas y Daniel rebolledo | Cliente |

1. **Agenda:**

| **Nº** | **Tema** |
| --- | --- |
| 1 | Presentación de la planificación |
| 2 | Presentación de los avances de la aplicación |
| 3 | Aceptación de las funcionalidades de sprint 2 |

1. **Desarrollo de la Reunión**

| El Sprint 2 mostró avances significativos en el desarrollo del proyecto, logrando completar la mayoría de las historias de usuario planificadas y cumpliendo con los criterios de aceptación establecidos. Sin embargo, también se identificaron áreas de mejora, como la falta de claridad en algunos requisitos, problemas en la estimación de tareas y retrasos por bloqueos no gestionados a tiempo. La comunicación interna y la priorización tardía de ciertas tareas afectaron el flujo del sprint, pero el equipo demostró resiliencia y capacidad para adaptarse. De cara al próximo sprint, se implementarán ajustes en la definición de requisitos, pruebas continuas y reuniones más estructuradas para mejorar la productividad y eficiencia. |
| --- |