# **Retrospectiva del tercer Sprint**

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | **Team Scrum**: La integración del sistema de pago con Transbank/Webpay fue exitosa, permitiendo que los clientes realicen pagos de manera segura.  **Product Owner**: Las funcionalidades clave del carrito de compras, como agregar, eliminar y modificar productos, se implementaron correctamente y fueron bien recibidas en las pruebas.  **Scrum Master**: La planificación y ejecución de las tareas fueron claras, lo que permitió un avance constante y sin retrasos significativos. Las pruebas de integración se realizaron a tiempo y no hubo bloqueos importantes. |
| --- | --- |
| ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | **Team Scrum**: Hubo retrasos menores en la carga de productos y categorías en la base de datos debido a problemas de optimización en el proceso inicial.  **Product Owner**: La comunicación con el equipo para definir los detalles del pedido finalizado no fue tan clara, lo que generó algunas revisiones adicionales en la funcionalidad.  **Scrum Master**: Aunque no hubo bloqueos significativos, algunos miembros del equipo tuvieron dudas sobre cómo manejar ciertas integraciones, lo que retrasó la implementación de algunas funciones menores. |
| ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) | **Team Scrum**: Mejorar la optimización de la base de datos desde el inicio para evitar retrasos en tareas futuras.  **Product Owner**: Asegurarse de que todos los detalles y requisitos de las funcionalidades estén completamente claros antes del inicio del sprint, para evitar confusiones en la ejecución.  **Scrum Master**: Facilitar más sesiones de aclaración técnica antes del inicio de cada sprint para reducir la incertidumbre sobre integraciones y dependencias. Además, promover reuniones más frecuentes de seguimiento para resolver dudas antes de que se conviertan en bloqueos. |