**Backlog Sprint 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número | Historia de Usuario | |
| HU-004 | Como cliente potencial, quiero ver una selección de productos destacados en la página principal. | |
| HU-005 | Como visitante del sitio web, quiero ver una galería de imágenes del local y sus productos. | |
| HU-006 | Como visitante del sitio web, quiero ver la información de contacto del local en el pie de página (footer). | |
| HU-007 | Como cliente potencial, quiero poder acceder a las redes sociales del local desde la página web. |
| HU-010 | Como visitante del sitio web, quiero que la página cargue rápidamente. | |
| HU-014 | Como usuario, quiero que el sistema valide mis credenciales al iniciar sesión. | |
| HU-018 | Como cliente, quiero poder ver los productos organizados por categorías. | |
| HU-019 | Como administrador, quiero poder asignar y cambiar roles a los usuarios dentro del sistema. | |
| HU-020 | Como cliente, quiero poder ver y editar la información de mi perfil. | |
| HU-031 | Como administrador, quiero generar un reporte de las ventas totales del mes. | |
| HU-032 | Como administrador, quiero obtener la información de inventarios en tiempo real. | |

1. El team scrum define el esfuerzo de realizar las tareas de las historias de usuario utilizando como patrón la historia de usuario . El valor asignado a cada historia de usuario se obtiene de la técnica planning poker.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Historia** | **Valor** | **Esfuerzo** | **Horas** |
| HU-004 | 8 | Similar a HU-010 | 12 |
| HU-005 | 5 | 2 veces mayor que HU-010 | 20 |
| HU-006 | 6 | Un poco menor que HU-010 | 8 |
| HU-007 | 4 | Similar a HU-010 | 6 |
| HU-010 | 9 | Igual a HU-010 | 15 |
| HU-014 | 10 | 1.5 veces mayor que HU-010 | 20 |
| HU-018 | 8 | 1.5 veces mayor que HU-010 | 14 |
| HU-019 | 7 | 1.5 veces mayor que HU-014 | 14 |
| HU-020 | 7 | Similar a HU-014 | 12 |
| HU-031 | 8 | Similar a HU-014 | 15 |
| HU-032 | 7 | 1.5 veces mayor que HU-014 | 16 |