# **Retrospectiva del Cuarto Sprint**

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | **Team Scrum**: La integración con Transbank/Webpay se completó correctamente, y el proceso de pago en línea funcionó de manera eficiente, mejorando la experiencia del cliente.  **Product Owner**: La validación de los reportes de ventas y la información de inventarios se hizo de forma precisa y a tiempo, cumpliendo con los objetivos de negocio.  **Scrum Master**: La comunicación fue fluida, y las tareas se ejecutaron según el plan sin grandes bloqueos, lo que permitió que el sprint se desarrollara de manera más ágil y con menos incidencias. |
| --- | --- |
| ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | **Team Scrum**: Hubo algunos retrasos en la optimización de la carga de la página debido a problemas imprevistos con el código de backend, lo que retrasó un poco las pruebas finales.  **Product Owner**: La documentación de las funcionalidades finales no estuvo tan clara como se esperaba, lo que generó algunos ajustes de última hora.  **Scrum Master**: Aunque no hubo grandes bloqueos, algunos miembros del equipo no tuvieron tiempo suficiente para realizar revisiones de calidad debido a la presión del tiempo, lo que impactó la eficiencia en la etapa final. |
| ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) | **Team Scrum**: Mejorar la planificación de la optimización del rendimiento desde el inicio del sprint para evitar retrasos en etapas críticas, como las pruebas de carga.  **Product Owner**: Asegurarse de que la documentación esté completamente definida y revisada con antelación para evitar ajustes a última hora.  **Scrum Master**: Fomentar un enfoque más balanceado entre las tareas de desarrollo y las revisiones de calidad, asegurando que el equipo tenga el tiempo adecuado para realizar pruebas y validar el producto antes de la entrega final. |